## Allegato 3: Linee di azione di interesse per l’amministrazione

### Struttura schede Linee di Azione

Con riferimento agli obiettivi **generali** del Piano Nazionale per la Digitalizzazione ed a fronte delle **Linee di Azione (LA)** definite per le Amministrazioni per ogni componente del piano:

* Servizi;
* Dati;
* Piattaforme;
* Infrastrutture;
* Interoperabilità;
* Sicurezza Informatica;
* Leve per l’innovazione;
* Governare la trasformazione digitale;

qui di seguito, per ciascuna di esse, si riportano delle tabelle sintetiche con l’evidenza di:

* Azione definita in ogni piano:
	+ Piano 2020-2022;
	+ Piano 2021-2023;
	+ Piano 2022-2024;
* Stato di avanzamento;
* Ufficio/settore responsabile dell’esecuzione della linea di azione;
* Il referente responsabile del controllo dell’avanzamento e del completamento con successo;
* La data di avvio;
* La data prevista di completamento;
* La fonte di finanziamento.

### Legenda dei simboli

|  |  |
| --- | --- |
|  | Linea d’azione conclusa con successo |
|  | Linea d’azione pianificata |
|  | Linea d’azione in corso di attuazione  |
|   | Linea d’azione in attesa di sblocco (altre istituzioni) |
|  | Linea d’azione non completata |
| Unknown Svg Png Icon Free Download (#225413) - OnlineWebFonts.COM | Linea d’azione non compatibile con tipologia dell’Ente |
| Aggiornamento Icona in Cristal Intense Icons | Linea di azione Superata dalle successive |
| Futuro | Icona Gratis | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |

### Schede Linee di Azione - Servizi

#### OB.1.1 Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA01** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA02** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID per la PA** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi Cloud qualificati da AGID per la PA** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA04** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)** |  | **Entro ottobre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)** |  | **Entro ottobre 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69)** |  | **Entro ottobre 2022**  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA05** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive** | **Da dicembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA17** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud consultando il manuale di abilitazione al cloud nell’ambito del relativo programma** | **Da ottobre 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.1** | **Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA19** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane, le università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le regioni e province autonome attivano Web Analytics Italia o un altro strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province le Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le Regioni e Province autonome attivano uno strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.1.2 Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA09** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA10** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale** | **Da gennaio 2022**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA13** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito** |  | **Entro marzo 2021**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA16** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito** |  | **Entro marzo 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito** |  | **Entro marzo 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito** |  | **Entro marzo 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA20** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili** |  | **Entro settembre 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA26** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA27** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR** | **Da giugno 2023**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA28** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili** |  | **Entro settembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA29** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito** |  | **Entro marzo 2024**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** |  | **Liena d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.2** | **Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA30** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili** |  | **Entro settembre 2024**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.1.3 Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.3** | **Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA24** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea D’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.3** | **Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA25** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro Dicembre 2025** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro dicembre 2025** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |
| **Obiettivo:** | **OB.1.3** | **Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA32** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.1.4 Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.4** | **Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA33** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA effettuano test per l’integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.1.4** | **Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS** |
| **Linea di Azione:** | **CAP1.PA.LA34** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA si rendono pronte all’esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi** |  | **Entro aprile 2024**  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

### Schede Linee di Azione - Dati

#### OB.2.1 Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA01** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti** | **Da gennaio 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’Azione Pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA02** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA03** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA avviano le procedure di apertura dei dati di tipo dinamico individuati di cui sono titolari in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024; stimolano, anche nella predisposizione di gare d’appalto, i gestori di servizi pubblici da loro controllati per l’apertura dei dati dinamici (es. i dati sulla mobilità in possesso dell’azienda partecipata locale), e agevolano la documentazione degli stessi nei cataloghi nazionali di riferimento (dati, geodati e API)** | **Da febbraio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA04** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità** | **Da gennaio 2022**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA05** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali** | **Da gennaio 2022**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA17** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006** | **Da gennaio 2023**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.1** | **Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA18** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA attuano le indicazioni presenti nella guida operativa sui dati di elevato valore per l’attuazione del relativo Regolamento di esecuzione (UE) e delle Linee Guida sui dati aperti** | **Da gennaio 2024**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.2.2 Aumentare la qualità dei dati e dei metadati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.2** | **Aumentare la qualità dei dati e dei metadati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA06** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it** | **Da gennaio 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.2** | **Aumentare la qualità dei dati e dei metadati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA07** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it** | **Da gennaio 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.2** | **Aumentare la qualità dei dati e dei metadati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA08** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità dei dati per le caratteristiche individuate e pubblicano i relativi metadati (per esempio indicando la conformità ai modelli dati standard nazionali ed europei)** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it** | **Da gennaio 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.2** | **Aumentare la qualità dei dati e dei metadati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA19** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano i loro dati aperti ad elevato valore tramite API utilizzando la piattaforma PDND come da Linee Guida sui dati aperti e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico** | **Da gennaio 2024**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.2** | **Aumentare la qualità dei dati e dei metadati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA20** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee Guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it** | **Da gennaio 2024**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.2.3 Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.3** | **Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA16** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’attuazione della norma di recepimento della Direttiva (EU) 2019/1024 definite da AGID anche per l’eventuale monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto nella Direttiva stessa** | **Da gennaio 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d’uso** | **Da gennaio 2023**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.2.3** | **Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP2.PA.LA21** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA attuano il Regolamento di esecuzione (UE) relativo ai dati di elevato valore e le relative indicazioni presenti nella guida operativa nazionale per quanto riguarda le disposizioni su licenze e condizioni d’uso da applicare a tale tipologia di dati** | **Da gennaio 2024**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

### Schede Linee di Azione – Piattaforme

#### OB.3.1 Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.1** | **Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA02** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti** |  | **Entro dicembre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

#### OB.3.2 Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA07** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA08** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID** |  | **Entro dicembre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA09** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID** |  | **Entro dicembre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA10** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma pagoPA risolvono le residuali problematiche tecnico/organizzative bloccanti per l’adesione alla Piattaforma stessa e completano l’attivazione dei servizi** |  | **Entro dicembre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA12** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID** | **Da dicembre 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE** | **Da ottobre 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA13** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID** | **Da dicembre 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE** | **Da ottobre 2021 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il “Login with eIDAS” per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi.** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA14** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **I Comuni subentrano in ANPR** |  | **Entro dicembre 2021**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **I Comuni subentrano in ANPR** | **● Entro dicembre 2021**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA15** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali** |  | **Entro dicembre 2021**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA20** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)** | **Da gennaio 2022**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA21** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.2** | **Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA25** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** |  | **Entro dicembre 2024**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

#### OB.3.3 Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.3** | **Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA17** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA interessate partecipano al tavolo di lavoro per la definizione degli interventi normativi e tecnici finalizzati alla realizzazione della piattaforma SPID** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.3** | **Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA18** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA si predispongono per interagire con INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti** | **Da marzo 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti** | **Da febbraio 2022**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.3** | **Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA22** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.3.3** | **Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini** |
| **Linea di Azione:** | **CAP3.PA.LA26** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali** |  | **Entro dicembre 2024**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2023** |

### Schede Linee di Azione - Infrastrutture

#### OB.4.1 Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.1** | **Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA13** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PAL trasmettono all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali come indicato nel Regolamento** |  | **Entro giugno 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)**  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.1** | **Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA14** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PAL aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento** | **Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.1** | **Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA16** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PAL con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento** |  | **Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento)**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e all’AGID i piani di migrazione mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale come indicato nel Regolamento** |  | **Entro febbraio 2023**  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

#### OB.4.2 Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.2** | **Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA20** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PAC aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento** | **Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.2** | **Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA24** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione** | **Da ottobre 2022**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

#### OB.4.3 Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.3** | **Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA09** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC** | **Da ottobre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC** | **Da ottobre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.3** | **Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA10** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC** | **Da giugno 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.3** | **Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA23** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC** | **Da maggio 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC** | **Da gennaio 2024**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.4.3** | **Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP4.PA.LA26** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione** |  | **Entro dicembre 2024**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

### Schede Linee di Azione - Interoperabilità

#### OB.5.1 Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.5.1** | **Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API** |
| **Linea di Azione:** | **CAP5.PA.LA01** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/01/2025** | **Stato Attività:** | **Futuro | Icona Gratis** | **Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano** |
| **Fine attività prevista:** | **tbd** |

#### OB.5.2 Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.5.2** | **Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità** |
| **Linea di Azione:** | **CAP5.PA.LA11** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA rispondono ai bandi pubblicati per l’erogazione di API su PDND** | **Da marzo 2023**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/01/2025** | **Stato Attività:** | **Futuro | Icona Gratis** | **Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano** |
| **Fine attività prevista:** | **tbd** |

#### OB.5.3 Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.5.3** | **Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili** |
| **Linea di Azione:** | **CAP5.PA.LA13** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle “specifiche tecniche SUAP”** | **Da giugno 2023**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista** |  |

### Schede Linee di Azione – Sicurezza Informatica

#### OB.6.1 Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA01** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT** | **Da settembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA02** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini** | **Da novembre 2020**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini** | **Da novembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA03** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità** | **Da luglio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità** | **Da gennaio 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA04** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti** |  | **Entro dicembre 2021**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di Cyber Risk Self Assessment per l’analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti** | **Da settembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/01/2025** | **Stato Attività:** | **Futuro | Icona Gratis** | **Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano** |
| **Fine attività prevista:** | **tbd** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA05** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness** |  | **Entro marzo 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.1** | **Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA06** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate** |  | **Entro giugno 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.6.2 Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.2** | **Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA07** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset** | **Da gennaio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset** | **Da dicembre 2021**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/01/2025** | **Stato Attività:** | **Futuro | Icona Gratis** | **Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano** |
| **Fine attività prevista:** | **tbd** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.6.2** | **Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione** |
| **Linea di Azione:** | **CAP6.PA.LA08** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità** | **Da maggio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità** | **Da dicembre 2021**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

### Schede Linee di Azione – Leve per l’Innovazione

#### OB.7.1 Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.1** | **Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA07** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili** | **Da dicembre 2020 (in corso)**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** | **Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili** | **Linee di azione ancora vigenti**  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.1** | **Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA09** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023** |  | **Entro ottobre 2022**  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.1** | **are impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA10** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024** |  | **Entro ottobre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.1** | **Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA17** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** | **01/01/2025** | **Stato Attività:** | **Futuro | Icona Gratis** | **Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano** |
| **Fine attività prevista:** | **tbd** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.1** | **Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA18** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/09/2022** | **Stato Attività:** |  | **Azione in corso** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.7.2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.7.2** | **Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP7.PA.LA16** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, in funzione delle proprie necessità, utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto nel Piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali aggiornato** | **Da aprile 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

### Schede Linee di Azione - Governare la trasformazione digitale

#### OB.8.1 Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.1** | **Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA15** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023** |  | **Entro ottobre 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.1** | **Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA32** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID** | **Da gennaio 2022**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.1** | **Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA33** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** |  |  |  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA** | **Da gennaio 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.8.2 Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.2** | **Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA22** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali** | **Da febbraio 2021**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.2** | **Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA23** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali** | **Da febbraio 2022**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

#### OB.8.3 Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.3** | **Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA24** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA partecipano alle attività di monitoraggio predisponendosi per la misurazione delle baseline dei Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale** |  | **Entro dicembre 2020**  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.3** | **Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA29** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID** | **Da marzo 2022**  |  |
| **2.o Piano (21-23):** |  |  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.3** | **Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA30** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato** |  | **Entro maggio 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA possono adottare la soluzione online per la predisposizione del “Format PT”** | **Da luglio 2023**  |  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  |  | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  | **Stato Attività:** |  | **Linea d’azione conclusa con successo** |
| **Fine attività prevista:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo:** | **OB.8.3** | **Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale** |
| **Linea di Azione:** | **CAP8.PA.LA31** |  |
| **Piano AgID di riferimento** | **Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Pianoil Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione** | **Inizio attività prevista da AgID** | **Scadenza** |
| **1.o Piano (20-22):** | **Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target degli Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale** |  | **Entro dicembre 2022**  |
| **2.o Piano (21-23):** | **Le PA panel partecipano alle attività di monitoraggio del Piano triennale secondo le modalità definite da AGID** |  | **Entro dicembre 2023**  |
| **3.o Piano (22-24):** |  |  |  |
| **Responsabile:**  | **RTD** | **Fonte di spesa:** |  |  |
| **Inizio attività prevista:** |  **01/06/2023** | **Stato Attività:** | Immagine che contiene calendario  Descrizione generata automaticamente | **Linea d’azione pianificata** |
| **Fine attività prevista:** | **31/12/2024** |