## Allegato 3: Linee di azione di interesse per l’amministrazione

### Struttura schede Linee di Azione

Con riferimento agli obiettivi generali del Piano Nazionale per la Digitalizzazione ed a fronte delle Linee di Azione (LA) definite per le Amministrazioni per ogni componente del piano:

- Servizi;

- Dati;

- Piattaforme;

- Infrastrutture;

- Interoperabilità;

- Sicurezza Informatica;

- Leve per l’innovazione;

- Governare la trasformazione digitale;

qui di seguito, per ciascuna di esse, si riportano delle tabelle sintetiche con l’evidenza di:

- Azione definita in ogni piano:

  - Piano 2020-2022;

  - Piano 2021-2023;

  - Piano 2022-2024;

- Stato di avanzamento;

- Ufficio/settore responsabile dell’esecuzione della linea di azione;

- Il referente responsabile del controllo dell’avanzamento e del completamento con successo;

- La data di avvio;

- La data prevista di completamento;

- La fonte di finanziamento.

### Legenda dei simboli

|  | Linea d’azione conclusa con successo |
| --- | --- |
|  | Linea d’azione pianificata |
|  | Linea d’azione in corso di attuazione |
|  | Linea d’azione in attesa di sblocco (altre istituzioni) |
|  | Linea d’azione non completata |
|  | Linea d’azione non compatibile con tipologia dell’Ente |
|  | Linea di azione Superata dalle successive |
|  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |

### Schede Linee di Azione - Servizi

#### OB.1.1    Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA01 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano le statistiche di utilizzo dei propri siti web e possono, in funzione delle proprie necessità, aderire a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi online |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |
| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA02 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID per la PA |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First & SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi Cloud qualificati da AGID per la PA |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA continuano ad applicare il principio Cloud First e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA04 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) |  |  |  | Entro ottobre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) |  |  |  | Entro ottobre 2022 |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69) |  |  |  | Entro ottobre 2022 |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA05 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive |  |  | Da dicembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA17 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud consultando il manuale di abilitazione al cloud nell’ambito del relativo programma |  |  | Da ottobre 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.1 | Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA19 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane, le università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le regioni e province autonome attivano Web Analytics Italia o un altro strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): | Almeno i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province le Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, le Regioni e Province autonome attivano uno strumento di rilevazione delle statistiche di utilizzo dei propri siti web che rispetti adeguatamente le prescrizioni indicate dal GDPR |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.1.2    Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA09 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida di design |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |
| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA10 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale |  |  | Da gennaio 2022 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA effettuano test di usabilità e possono comunicare ad AGID, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, l’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA13 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito |  |  |  | Entro marzo 2021 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA16 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito |  |  |  | Entro marzo 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito |  |  |  | Entro marzo 2022 |
| 3.o Piano (22-24): | Entro 31 marzo 2023 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito |  |  |  | Entro marzo 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA20 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2022, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web e APP mobili |  |  |  | Entro settembre 2022 |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA26 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA devono seguire i principi delle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA27 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA comunicano al DTD la realizzazione dei siti in adesione agli avvisi della misura 1.4.1 del PNRR |  |  | Da giugno 2023 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA28 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2023, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili |  |  |  | Entro settembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |
| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA29 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Entro il 31 marzo 2024 le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito |  |  |  | Entro marzo 2024 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Liena d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.2 | Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA30 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2024, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili |  |  |  | Entro settembre 2024 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.1.3    Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway)

| Obiettivo: | OB.1.3 | Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA24 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| 3.o Piano (22-24): | Le Pubbliche amministrazioni competenti rendono accessibili le informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli art. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724, secondo le specifiche tecniche di implementazione |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea D’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.3 | Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA25 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro Dicembre 2025 |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i dati necessari all’esecuzione dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724, mettono a disposizione dati strutturati ovvero dati non strutturati in formato elettronico secondo ontologie e accessibili tramite API nel rispetto delle specifiche tecniche del Single Digital Gateway. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni che rendono disponibili i dati non strutturati, le stesse amministrazioni predispongono la pianificazione di messa a disposizione degli stessi dati in formato strutturato prevedendo il completamento dell’attività entro dicembre 2025 |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |
| Obiettivo: | OB.1.3 | Piena applicazione del Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway) |  |  |  |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA32 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2018/1724 adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione del Single Digital Gateway |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.1.4    Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS

| Obiettivo: | OB.1.4 | Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA33 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA effettuano test per l’integrazione delle applicazioni in uso (ad esempio il protocollo) sul nuovo sistema. Per tali integrazioni si raccomanda alle amministrazioni di utilizzare al meglio i fondi PNRR alla data disponibili |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.1.4 | Adeguamento dei servizi di recapito certificato qualificato a norma del Regolamento eIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP1.PA.LA34 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA si rendono pronte all’esercizio delle applicazioni sui nuovi sistemi |  |  |  | Entro aprile 2024 |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione - Dati

#### OB.2.1    Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA01 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti |  |  | Da gennaio 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA e i gestori di servizi pubblici individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data coerenti con quanto previsto dalla Direttiva documentandoli nel catalogo nazionali dei dati aperti |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’Azione Pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA02 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA03 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA avviano le procedure di apertura dei dati di tipo dinamico individuati di cui sono titolari in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024; stimolano, anche nella predisposizione di gare d’appalto, i gestori di servizi pubblici da loro controllati per l’apertura dei dati dinamici (es. i dati sulla mobilità in possesso dell’azienda partecipata locale), e agevolano la documentazione degli stessi nei cataloghi nazionali di riferimento (dati, geodati e API) |  |  | Da febbraio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA04 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità |  |  | Da gennaio 2022 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA05 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali |  |  | Da gennaio 2022 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA17 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 |  |  | Da gennaio 2023 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.1 | Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA18 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA attuano le indicazioni presenti nella guida operativa sui dati di elevato valore per l’attuazione del relativo Regolamento di esecuzione (UE) e delle Linee Guida sui dati aperti |  |  | Da gennaio 2024 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.2.2    Aumentare la qualità dei dati e dei metadati

| Obiettivo: | OB.2.2 | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA06 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it |  |  | Da gennaio 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.2 | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA07 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it |  |  | Da gennaio 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.2 | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA08 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità dei dati per le caratteristiche individuate e pubblicano i relativi metadati (per esempio indicando la conformità ai modelli dati standard nazionali ed europei) |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it |  |  | Da gennaio 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano i metadati relativi ai propri dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti dati.gov.it |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.2 | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA19 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano i loro dati aperti ad elevato valore tramite API utilizzando la piattaforma PDND come da Linee Guida sui dati aperti e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico |  |  | Da gennaio 2024 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.2 | Aumentare la qualità dei dati e dei metadati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA20 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee Guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it |  |  | Da gennaio 2024 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.2.3    Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati

| Obiettivo: | OB.2.3 | Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA16 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’attuazione della norma di recepimento della Direttiva (EU) 2019/1024 definite da AGID anche per l’eventuale monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto nella Direttiva stessa |  |  | Da gennaio 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d’uso |  |  | Da gennaio 2023 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.2.3 | Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP2.PA.LA21 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA attuano il Regolamento di esecuzione (UE) relativo ai dati di elevato valore e le relative indicazioni presenti nella guida operativa nazionale per quanto riguarda le disposizioni su licenze e condizioni d’uso da applicare a tale tipologia di dati |  |  | Da gennaio 2024 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione – Piattaforme

#### OB.3.1    Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti

| Obiettivo: | OB.3.1 | Favorire l’evoluzione delle piattaforme esistenti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA02 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie elaborano piani regionali per l’adozione di pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti |  |  |  | Entro dicembre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

#### OB.3.2    Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA07 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE e dismettono le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA08 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID |  |  |  | Entro dicembre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA09 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un accesso SPID only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID |  |  |  | Entro dicembre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA10 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma pagoPA risolvono le residuali problematiche tecnico/organizzative bloccanti per l’adesione alla Piattaforma stessa e completano l’attivazione dei servizi |  |  |  | Entro dicembre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA12 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID |  |  | Da dicembre 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE |  |  | Da ottobre 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA13 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID |  |  | Da dicembre 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE |  |  | Da ottobre 2021 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il “Login with eIDAS” per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi. |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA14 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | I Comuni subentrano in ANPR |  |  |  | Entro dicembre 2021 |
| 2.o Piano (21-23): | I Comuni subentrano in ANPR |  |  | ● Entro dicembre 2021 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA15 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA completano il passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali |  |  |  | Entro dicembre 2021 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA20 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) |  |  | Da gennaio 2022 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA21 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.2 | Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA25 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA aderenti a pagoPA e App IO assicurano per entrambe le piattaforme l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |  |  |  | Entro dicembre 2024 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

#### OB.3.3    Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini

| Obiettivo: | OB.3.3 | Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA17 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA interessate partecipano al tavolo di lavoro per la definizione degli interventi normativi e tecnici finalizzati alla realizzazione della piattaforma SPID |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.3 | Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA18 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA si predispongono per interagire con INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti |  |  | Da marzo 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA si integrano con le API INAD per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti |  |  | Da febbraio 2022 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.3 | Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA22 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.3.3 | Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP3.PA.LA26 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dovranno integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali |  |  |  | Entro dicembre 2024 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2023 |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione - Infrastrutture

#### OB.4.1    Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati

| Obiettivo: | OB.4.1 | Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA13 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PAL trasmettono all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali come indicato nel Regolamento |  |  |  | Entro giugno 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento) |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.1 | Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA14 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PAL aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento |  |  | Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.1 | Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali migrandone gli applicativi on-premise (data center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA16 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PAL con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al DTD e all’AGID i piani di migrazione mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dal DTD come indicato nel Regolamento |  |  |  | Entro febbraio 2023 (o altro termine indicato nel Regolamento) |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA con obbligo di migrazione verso il cloud trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e all’AGID i piani di migrazione mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale come indicato nel Regolamento |  |  |  | Entro febbraio 2023 |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

#### OB.4.2    Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)

| Obiettivo: | OB.4.2 | Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA20 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PAC aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento |  |  | Da luglio 2022 (o altro termine indicato nel Regolamento) |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.2 | Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali migrandone gli applicativi on-premise (Data Center Gruppo B) verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA24 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione |  |  | Da ottobre 2022 |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

#### OB.4.3    Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA

| Obiettivo: | OB.4.3 | Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA09 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC |  |  | Da ottobre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC |  |  | Da ottobre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PAL si approvvigionano sul catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.3 | Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA10 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC |  |  | Da giugno 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.3 | Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA23 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC |  |  | Da maggio 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA possono acquistare i servizi della nuova gara di connettività SPC |  |  | Da gennaio 2024 |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.4.3 | Migliorare l’offerta di servizi di connettività per le PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP4.PA.LA26 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA che hanno acquistato i servizi della nuova gara di connettività SPC terminano la migrazione |  |  |  | Entro dicembre 2024 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione - Interoperabilità

#### OB.5.1    Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API

| Obiettivo: | OB.5.1 | Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP5.PA.LA01 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/01/2025 | Stato Attività: |  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |  |
| Fine attività prevista: | tbd |  |  |  |  |

#### OB.5.2    Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità

| Obiettivo: | OB.5.2 | Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP5.PA.LA11 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA rispondono ai bandi pubblicati per l’erogazione di API su PDND |  |  | Da marzo 2023 |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/01/2025 | Stato Attività: |  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |  |
| Fine attività prevista: | tbd |  |  |  |  |

#### OB.5.3    Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili

| Obiettivo: | OB.5.3 | Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP5.PA.LA13 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): | I Comuni e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP si dotano di piattaforme digitali conformi alle “specifiche tecniche SUAP” |  |  | Da giugno 2023 |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista |  |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione – Sicurezza Informatica

#### OB.6.1    Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA01 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT |  |  | Da settembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA02 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini |  |  | Da novembre 2020 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini |  |  | Da novembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA03 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità |  |  | Da luglio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità |  |  | Da gennaio 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA04 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti |  |  |  | Entro dicembre 2021 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, in funzione delle proprie necessità, possono utilizzare il tool di Cyber Risk Self Assessment per l’analisi del rischio e la redazione del Piano dei trattamenti |  |  | Da settembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/01/2025 | Stato Attività: |  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |  |
| Fine attività prevista: | tbd |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA05 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness |  |  |  | Entro marzo 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA possono definire, in funzione delle proprie necessità, all’interno dei piani di formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.1 | Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA06 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate |  |  |  | Entro giugno 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA continuano a seguire le Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.6.2    Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione

| Obiettivo: | OB.6.2 | Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA07 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset |  |  | Da gennaio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei propri asset |  |  | Da dicembre 2021 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/01/2025 | Stato Attività: |  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |  |
| Fine attività prevista: | tbd |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.6.2 | Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP6.PA.LA08 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità |  |  | Da maggio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità |  |  | Da dicembre 2021 |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione – Leve per l’Innovazione

#### OB.7.1    Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro

| Obiettivo: | OB.7.1 | Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA07 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement disponibili |  |  | Da dicembre 2020 (in corso) |  |
| 3.o Piano (22-24): | Le PA, nell’ambito della pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale, valutano gli strumenti di procurement innovativo disponibili |  |  | Linee di azione ancora vigenti |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.7.1 | Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA09 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 |  |  |  | Entro ottobre 2022 |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.7.1 | are impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA10 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, che ne hanno necessità, programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2024 |  |  |  | Entro ottobre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.7.1 | Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA17 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/01/2025 | Stato Attività: |  | Linea di azione Pianificata oltre orizzonte Piano |  |
| Fine attività prevista: | tbd |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.7.1 | Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e dei Borghi del Futuro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA18 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/09/2022 | Stato Attività: |  | Azione in corso |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.7.2    Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale

| Obiettivo: | OB.7.2 | Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP7.PA.LA16 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, in funzione delle proprie necessità, utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto nel Piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali aggiornato |  |  | Da aprile 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

### Schede Linee di Azione - Governare la trasformazione digitale

#### OB.8.1    Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori

| Obiettivo: | OB.8.1 | Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA15 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA programmano i fabbisogni di innovazione, beni e servizi innovativi per l’anno 2023 |  |  |  | Entro ottobre 2022 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.1 | Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA32 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID |  |  | Da gennaio 2022 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.1 | Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori Coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA33 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): |  |  |  |  |  |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA |  |  | Da gennaio 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.8.2    Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale

| Obiettivo: | OB.8.2 | Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA22 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali |  |  | Da febbraio 2021 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.2 | Rafforzare le competenze digitali per la PA e per il Paese e favorire l’inclusione digitale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA23 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA aggiornano i piani di azione secondo quanto previsto nel Piano strategico nazionale per le competenze digitali |  |  | Da febbraio 2022 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

#### OB.8.3    Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale

| Obiettivo: | OB.8.3 | Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA24 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA partecipano alle attività di monitoraggio predisponendosi per la misurazione delle baseline dei Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale |  |  |  | Entro dicembre 2020 |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.3 | Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA29 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA partecipano alle attività di formazione secondo le indicazioni fornite da AGID |  |  | Da marzo 2022 |  |
| 2.o Piano (21-23): |  |  |  |  |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.3 | Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA30 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato |  |  |  | Entro maggio 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA possono adottare la soluzione online per la predisposizione del “Format PT” |  |  | Da luglio 2023 |  |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: |  | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: |  | Stato Attività: |  | Linea d’azione conclusa con successo |  |
| Fine attività prevista: |  |  |  |  |  |

| Obiettivo: | OB.8.3 | Migliorare i processi di trasformazione digitale e di innovazione della PA Il monitoraggio del Piano triennale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di Azione: | CAP8.PA.LA31 |  |  |  |  |
| Piano AgID di riferimento | Linee di azione ed attività a carico della Amministrazione che redige il Piano il Responsabile indicato ne controlla l'avanzamento e l'attuazione |  |  | Inizio attività prevista da AgID | Scadenza |
| 1.o Piano (20-22): | Le PA partecipano alle attività di monitoraggio per la misurazione dei target degli Risultati Attesi del Piano secondo le modalità definite da AGID e Dipartimento per la Trasformazione Digitale |  |  |  | Entro dicembre 2022 |
| 2.o Piano (21-23): | Le PA panel partecipano alle attività di monitoraggio del Piano triennale secondo le modalità definite da AGID |  |  |  | Entro dicembre 2023 |
| 3.o Piano (22-24): |  |  |  |  |  |
| Responsabile: | RTD | Fonte di spesa: |  |  |  |
| Inizio attività prevista: | 01/06/2023 | Stato Attività: |  | Linea d’azione pianificata |  |
| Fine attività prevista: | 31/12/2024 |  |  |  |  |